ГЛАВА 5.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ (АС)

Понятие «автоматизированная система» охватывает все типы систем, в которых функционирование системы осуществляется в результате согласованного взаимодействия человека — специалиста в заданной области — и соответствующего комплекса средств автоматизации его труда на базе ЭВМ. Для всех систем данного класса характерно включение человека в состав системы при научно обоснованном распределении функций между ним и комплексом средств автоматизации (КСА). Такое распределение предполагает выполнение человеком более свойственных ему функций эвристического характера, основанных на опыте, интуиции, неформальном творческом отношении к выполняемому процессу, и включение в КСА формализованных, алгоритмически представимых функций, основанных на использовании известных методов и знаний. В состав КСА любых типов автоматизированных систем, как правило, входят методическое, математическое, лингвистическое, техническое, программное, информационное, правовое и организационно-экономическое обеспечение. Наряду с существенными различиями, прежде всего вызванными целевым назначением системы и решаемыми в ней задачами, в процессах создания и функционирования всех типов АС выделяются общие принципы и методы их технико-экономического обоснования, а также организации этих процессов.

На уровне предприятия (объединения) из всего множества АС выделяются три группы: 1) автоматизированные системы управления предприятиями (АСУП), разработками (АСУР) и в целом научно-производствен-

123

НЫМ Объединением (АСУ НПО); 2) автоматизированные

СИСТеМЫ ПОДГОТОВКИ Ирип^оид'-»"". --------,, -i.» •aii 11 А Л

система научных исследований (АСНИ), система автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированная система технологической подготовки производства (АС ТПП), САПР организации производства и труда (САПР ОПИТ); 3) автоматизированные гибкие производственные системы (ГПС).

Целью технико-экономического обоснования АС является количественное и качественное доказательство экономической целесообразности создания или развития АС, а также определение организационно-экономических условий ее эффективного функционирования.

Содержание технико-экономического обоснования АС заключается в следующем:

1) доказать целесообразность создания или развития АС на основе анализа треугольного графа развития больших систем: социальная потребность—экономическая целесообразность — технические, математические, информационные и организационные возможности (качественная составляющая оценки эффективности создания или развития АС);

2) на основе расчетов технико-экономических показателей, характеризующих результаты функционирования создаваемой АС, и сравнения их с сопоставимыми показателями варианта, выбранного за базу для сравнения (аналога), дать количественную оценку экономической целесообразности создания или развития АС (количественная составляющая оценки эффективности создания или развития АС);

3) рассчитать и проанализировать по отдельным статьям затраты, необходимые для создания или развития АС; показать распределение затрат по компонентам автоматизированной системы и моментам их осуществления в процессе ее создания и функционирования, определить источники финансирования работ по созданию или развитию АС;

4) сопоставить затраты на создание и функционирование АС с результатами, получаемыми в ней; определить условия и сроки окупаемости затрат; оценить величину прибыли предприятия, на котором функционирует АС, и влияние ее функционирования на формирование фондов развития науки и техники, социального развития и фонда оплаты труда на предприятии; определить формы и величины материального и морального поощре-

124

ния разработчиков и специалистов, принимавших учас-

тие в создании АГ unu да л»я^....           - '—..

разрабатывающей организации в создаваемом эффекте);

5) сформулировать организационные условия эффективного функционирования создаваемой АС.

Как правило, процесс проектирования АС, отдельных ее компонентов или элементов содержит некоторые аспекты технико-экономического обоснования (без этого невозможен сам процесс проектирования). В задании на дипломное проектирование указываются технико-экономические параметры и показатели создаваемой системы, а также дается характеристика заменяемой или базовой системы, выбранной в качестве аналога для оценки создаваемой АС. Таким образом, в задании на дипломное проектирование содержатся основные данные для выполнения технико-экономического обоснования результатов проектирования АС. Многие темы дипломных проектов, связанных с разработкой АС, предполагают включение отдельных задач, составляющих содержание технико-экономического обоснования дипломного проекта, непосредственно в технические разделы проекта. В этом случае в разделе технико-экономического обоснования необходимо привести сводные результирующие таблицы, перечни мероприятий и данных, позволяющие сопоставить результаты и затраты, чтобы сделать вывод об экономической эффективности системы.

При выполнении технико-экономического анализа следует иметь в виду, что основной смысл его заключается не в расчете показателей по соответствующей методике, а в системном анализе решений, принимаемых в процессе проектирования на основе использования методов функционального и структурного стоимостного анализа. Расчет величин показателей должен сопровождать процесс проектирования АС и давать количественную оценку принимаемого в проекте решения, а не являться самоцелью проектирования.

В результате технико-экономического обоснования АС необходимо выделить три части: 1) системную часть — качественное определение социальной потребности в данной системе, ее экономической целесообразности и возможностей конкретной организации для ее эффективного функционирования; 2) технико-экономическую часть—сводную таблицу технико-экономических показателей спроектированной АС в сравнении с базовой системой (аналогом); 3) организационно-экономическую

125

часть — перечень и краткую характеристику организаци-

онно-экономических условий обеспечения эффективного

функционирования АС. если разрабатваются отделом ные компоненты или элементы АС, то по ним соответственно представляются и результаты анализа. Отдельные, частные результаты могут быть показаны на фоне или в сравнении с общесистемными результатами, если они известны.

В процессе технико-экономического обоснования АС используются следующие основные понятия, характеризуемые соответствующими показателями:

эффективность АС, в том числе экономическая эффективность АС;

капитальные затраты на создание и организацию функционирования АС;

текущие затраты на функционирование АС, в том числе на эксплуатацию КСА;

экономические результаты функционирования АС;

социальные последствия функционирования и развития АС.

5.1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Оценка эффективности автоматизированных систем необходима не столько для фиксации соотношения произведенных затрат и полученных результатов, сколько для определения форм и методов эффективного создания системы, а затем ее эффективного функционирования. Это означает, что знание механизма формирования эффективности АС необходимо не только экономистам, рассчитывающим экономические показатели, характеризующие систему, но и разработчикам АС, а также специалистам, работающим в ней и обслуживающим ее, с тем чтобы закладывать в систему и практически использовать методы и решения, повышающие ее эффективность. Понятие эффективности АС шире понятия ее эконо- мической эффективности, поскольку в него входят также  понятия научно-технического уровня и качества системы, некоторые составляющие социальной эффективности, которые недостаточно точно фиксируются в величине экономической эффективности, рассчитываемой по принятой на практике методике. Но поскольку показатели экономической эффективности являются интегральными оценочными показателями АС, необходимо стремиться к то-

126

му, чтобы в них нашли отражение все технико-эконо-

ЧИПЛЛ1Л1Л ПЛНЛЛЛГКЛЯЧ лплялкипА...... .....--... .11.

ности системы. Данное положение становится еще более важным в условиях хозрасчетной деятельности предприятий и научных организаций.

Качество работы АС определяется заложенным в нее научно-техническим уровнем (У) и условиями ее функционирования, которые в конечном счете определяются затратами различных ресурсов на создание и поддержание этих условий (3). Эффективность АС при ее кибернетическом толковании представляет собой некоторую функцию от уровня системы и затрат на нее, принимающую значения от 0 до 1:

Ek=f(Y, 3), 0<Eк<1.

При разных уровнях АС требуются разные оптимальные затраты для достижения максимальной эффективности. Функция f отражает стратегию осуществления затрат для достижения заданного (возможного) уровня системы.

В экономическом смысле как результат, так и затраты при соответствующем их приведении могут быть представлены в стоимостном выражении, в руб. При этом экономическая эффективность АС Еэ, (руб/год)/ руб. определяется отношением стоимостной оценки результата, получаемого от работы системы Р (руб/ год), к суммарным затратам на ее создание 3 (руб.):

F-Pf^

Задача получения максимальной экономической эффективности системы решается, как правило, при заданном или ограниченном значении затрат на создание системы. Если затраты на АС определяются в соответствии с научно-техническим уровнем (НТУ) системы, то показатель экономической эффективности характеризует эффективность системы с учетом ее уровня, а затем и качества.

В соответствии со сложившимся подходом к определению экономической эффективности новой техники результаты ее создания характеризуются экономией, получаемой на оцениваемом объекте по сравнению с базовым объектом. В связи с этим сложность оценки экономической эффективности АС заключается в определении результатов автоматизации в виде получаемой экономии, а также в правильном сопоставлении этой экономии с произведенными затратами. Кроме того, определенную сложность расчетов вызывает разновременность затрат

127

и результатов, необходимость учета динамических зави-

»..«л^?, г^лилшпю^иу результатов от затрат па их

достижение.

Экономическая эффективность АС, так же как и других организационно-технических систем, характеризуется следующими основными показателями: 1) экономией (стоимостной оценкой результата), получаемой в t-м году в результате функционирования АС Р? (руб/год);

2) экономическим эффектом функционирования АС Э" (руб.); 3) показателем эффективности единовременных затрат на АС е" (1/год) и сроком возврата этих затрат T,з (лет).

Экономия, получаемая в АС в t-w. году, рассчитывается следующим образом:

А = (Р^+Р^+ЛОО+^нАГ),

где P^t — экономия, получаемая в t-ы году в результате сокращения затрат трудовых и материальных ресурсов в АС,  руб/год; Pii — экономия, получаемая в <-м году в результате повышения качества новой техники, ее потребительских свойств,  руб/год; ps(— дополнительная прибыль в t-м году от приоритетной новизны решения, полученного в АС в кратчайшие сроки,  руб/год;

Е» — норматив эффективности капитальных вложений, (руб/год)/руб (Ей = 0,1); ДТ — сокращение длительности автоматизируемого процесса, лет.

И УСЛОВИЯХ, когда ;»1\<->11^>эт«1-«^.-г>ч«, ^«ву-ч—ляч! nftfl

тельности отдельных предприятий и всего народного хозяйства в целом во многом определяются темпами ускорения научно-технического прогресса и скорейшим созданием конкурентоспособной новой техники, одним из важнейших показателей автоматизации является сокращение длительности создания новой техники в условиях АС АГ*. Этот показатель важен и сам по себе как характеристика процесса, но, кроме того, с ним связано получение дополнительной прибыли и увеличение всех составляющих экономии.

Экономия ресурсов достигается правильной организацией и соответствующим научно-техническим уровнем каждой АС, а также их согласованной взаимосвязью в комплексе систем. Данное положение вызывает необходимость выполнения экономических расчетов для каждого варианта АС и их комплекса с целью выбора для реализации варианта, оптимального по технико-экономи-

128

ческим параметрам. В соответствии с назначением АС (АСНИ, САПР, АСУ) расчет показателей ^п, Р^ и ^

«Kniww vwss ww\^lttiv\.^tf ft IIjpfcJtUDOAIIl^n Ир Ilnl^IIII l^tll U11VJ I\

конкретным объектам автоматизации.

Экономический эффект функционирования АС определяется за весь расчетный период (например, за жизненный цикл АС) разностью суммарных результатов в стоимостной оценке Р и затрат У:

y^p'—y.

Суммарные по годам расчетного периода экономический результат и затраты рассчитываются следующим образом:

Р3 = 2 Р^\

У =2 3?"<,

где Р? и З? — соответственно результаты и затраты в f-м году расчетного периода, руб.; t» и ^ — соответственно начальный и конечный годы расчетного периода; «< — коэффициент приведения разновременных затрат и результатов к расчетному году, определяемый по формуле

где Ея — норматив приведения разновременных затрат и результатов, численно равный нормативу эффективности капитальных вложений (Ен=0,1); ty — расчетный год;

t — год, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году.

Значения а< для различных временных интервалов приведены в приложении 9.

Для АС, характеризующихся стабильностью технико-экономических показателей (объемов производства, показателей качества, затрат и результатов) по годам расчетного периода, или в случае, когда неизвестна динамика результатов и затрат на автоматизацию, расчет экономического эффекта проводится по формуле

У= (Р?-^)/(^+^н),

где Р? — неизменная по годам расчетного периода стоимостная оценка результатов автоматизации, включающая

129

основные и сопутствующие результаты; З? — неизменные

по годам расчетного периода затраты на автоматизацию;

3?= ffi+{kp+E»)K\

где Я? — годовые текущие издержки на функционирование АС (без учета амортизации на реновацию), руб/год;

К3 — единовременные затраты на создание АС, руб. (в случае распределения по времени они приводятся по фактору времени к расчетному году); kp — норма рено-вации основных фондов функционирующей АС, определяемая с учетом фактора времени (см. приложение 10);

&p=£H/[(l+£„)'"-l],

где 1сл — срок службы средств технического обеспечения АС, лет; Ей — норматив приведения разновременных затрат и результатов, численно равный нормативу эффективности капитальных вложений.

Для анализа эффективности единовременных затрат на АС может использоваться коэффициент ё1, рассчитываемый из соотношения

2 {p^-W-K^^+e^'-^o.

В целях обеспечения народнохозяйственного подхода должно выполняться условие е" ^ Ен.

Кроме того, определяется период возврата единовре-

т^ППШЛ  OC11JJC11   ?ВЗ.   Для  этого   fl^HU^lOJ у ^ l^fl  ^.fl^AJ K-'LU,^»-

соотношение:

^р== 2(^-^)«<.

Суммирование превышения результата над текущими затратами по годам осуществляется до тех пор, пока полученная сумма не сравняется с величиной единовременных затрат, приведенных к расчетному году. Величина срока возврата единовременных затрат позволяет проводить сопоставление с продолжительностью расчетного периода.

Кроме рассмотренных показателей целесообразно процесс автоматизации оценивать показателем соотношения рабочего времени специалистов, высвобождаемого в результате автоматизации 71?, и затрат на автоматизацию У, ч/руб, т. е. £1 = Т1/У. Время, высвобожденное

130

в результате автоматизации, рассчитывается следующим образом:

Г, = Т^р,Фг.р,+АГ2 ^Фг.р/,

где Т — длительность функционирования АС, лет; ДГ1 — сокращение длительности процесса «исследование — производство» в результате его автоматизации, лет; kp, — коэффициент квалификации (значимости) /-го работника (весовой коэффициент, устанавливаемый, например, в соответствии с заработной платой работника); Фг.р;—годовой бюджет времени /-го работника, ч/год; Nip — общее количество работников, высвобождаемых в результате функционирования АС, чел.; N3 — общее количество работников, занятых в АС, чел.

Затраты на создание и функционирование АС в течение расчетного периода Т = <к—t» определяются по формуле

У= S^^+WXI+f)^-',

где ICi — единовременные затраты на создание АС в t-м году, руб/год; Ш — годовые текущие затраты на функционирование АС в t-м году, руб/год; (l+f)^"'— коэффициент приведения затрат к расчетному году.

5.2. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ АС

Единовременные затраты на создание АС определяются по формуле

К^К^+К3.,

где fQ — предпроизводственные затраты, руб.; /С — капитальные затраты на создание АС, руб.

Предпроизводственные затраты на АС определяются по формуле

Кл == Кпр -г- Лп.о -1- К^.о -)- /ив,

где fQs, — затраты на проектирование АС, руб.; K^i.o — затраты на программирование, создание программных изделий, образующих программное обеспечение АС, руб.;

/й.о — затраты на подготовку информационного обеспечения длительного пользования, включение в состав АС

131

информационно-поисковой системы, создание базы данных АС, руб.; l^m — затраты на отладку и ввод АС в

раооту, руо. о случае ш-пильзивания в присктирусмии л^

типовых проектных решений в расчет принимаются только затраты на разработку оригинальных решений для данного предприятия или конкретного назначения и на привязку к нему типовых проектных решений.

Предпроизводственные затраты на АС могут быть также определены через сметную стоимость работ по созданию АС, которая рассчитывается по формуле

С

.АС

Р"Д

где  <пр — приведенная трудоемкость создания АС, чел.-дн.; Сд — стоимость 1 чел.-дн., руб.

Приведенная трудоемкость создания АС определяется по формуле

tnp == /н+Р^к+^^+Рз^п +?4<т,

где t» — нормативная трудоемкость создания АС по группе научных сотрудников, чел.-дн.; <к, tc, tw-п, 1т — нормативная трудоемкость создания АС по группам специалистов: соответственно конструкторов, системотехников, математиков-программистов, технологов; pi, pz, Рз, ?4 — коэффициенты приведения трудоемкости соответственно конструкторов, системотехников, математиков-программистов, технологов к трудоемкости группы научных сотрудников.

Кмффнпнрнтн ппивепения оппелеляются из отношения средней заработной платы по штатному расписанию различных категорий специалистов к средней заработной плате научных работников.

Стоимость 1 чел.-дн. определяется по формуле

Сд= Сдн[(100+йдоп)(100+Л>тч)/100+йм+сЬвм+ + А + Ар] /100,

где Сдн — среднедневная заработная плата научных сотрудников, руб.; ds.on — коэффициент дополнительной заработной платы, % от основной; йотч — коэффициент отчислений на социальное страхование, % от основной и дополнительной заработной платы; d» — доля стоимости среднедневного расхода материалов, % от заработной платы; ^эвм — доля стоимости среднедневного расхода машинного времени, % от заработной платы; du — доля накладных расходов, % от заработной платы; dnp — доля прочих расходов, % от заработной платы.

132

Анализ данных ряда отраслевых НТО показывает,

что стоимость 1 чел.-дн. составляет от 30 до 40 руб. При

выполнении расчетов можно принимать следующие ориентировочные данные по стоимости 1 чел.-дн.: научных работников — 35—45 руб.; конструкторов-технологов — 20—27 руб. Стоимость 1 чел.-дн. системотехников и математиков-программистов во многом зависит от типа создаваемой АС, от типа и состава применяемого комплекса технических средств (КТС) и может составлять от 23 до 53 руб.

В состав капитальных затрат /С входят расходы на приобретение комплекса технических средств и его стандартного обеспечения, а также расходы на установку КТС, его монтаж и наладку. Следует отметить, что при расчете эффективности конкретной АС величина капитальных затрат Kt, определяется пропорционально доле времени использования комплекса средств автоматизации в данной АС б,. Это положение объясняется тем, что один и тот же комплекс средств автоматизации может использоваться в работе нескольких АС. В этом случае единовременные затраты на создание и ввод в действие t-й АС определяются по формуле

/С? = Kil-^-OiKi.

Величина капитальных затрат определяется по формуле

/С == К^клс 4" Лмонт 4~ К^ич -г" К1л 4~ /им 4" ^тр 4~ /йоп — /йысв,

где К^тс — сметная стоимость КТС АС, руб.; /Сонт, /Сии», /Go. — затраты соответственно на установку, монтаж и запуск КТС в работу, на производственно-хозяйственный инвентарь, на строительство и реконструкцию зданий и сооружений для размещения КТС, руб.; /Сгс — сумма оборотных средств, руб.; /(?р — транспортно-заготови-тельные расходы, руб.; К^оп — сметная стоимость системы стандартного обеспечения применения КТС, руб.; К^ысв — сметная стоимость высвобожденных средств в результате ввода в действие КСА, руб.

При расчете капитальных затрат на создание АС следует учитывать их разновременность, в том числе и в продессе функционирования АС. Это положение требует приведения всех капитальных затрат к расчетному году с учетом фактора времени.

133

5.3. РАСЧЕТ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АС

^<И,ЧС1  1 и^ЛЗШЛ.  H-I\Jf Ш,Г1Л JUiyui  u AC hp  vi\Jii\\^t  иш

подняться двумя методами. Первый метод предполагает определение текущих затрат посредством расчета основных составляющих:

W=HwA+W,

где якса — годовые текущие затраты на эксплуатацию КСА, руб/год; Ш — годовые затраты на заработную плату специалистов в условиях функционирования АС с начислениями, руб/год.

Затраты якса определяются по формуле

якса= ст./Гктс+^оп+^+Я^,

где И^с — годовые затраты на эксплуатацию КТС без учета заработной платы персонала, руб/год; /йоп — годовые затраты на поддержание и актуализацию системы обеспечения применения КТС (хранение, обновление, контроль данных и программ и другие операции);

руб/год; ЯГ, — годовые затраты на содержание и ремонт производственных помещений, руб/год; Я?" — годовая заработная плата работников группы эксплуатации КСА с начислениями, руб/год.

Второй метод позволяет рассчитывать текущие затраты на функционирование АС путем определения суммарных затрат, вызываемых решением комплекса задач

(процедур) АС и общесистемных затрат. При этом годовые текущие затраты в AC W определяются по формуле

Я?=2Я.+^„ст,

где Я^ист — общесистемные затраты за год, руб/год (эти затраты так же, как капитальные, могут учитываться с коэффициентом о,, если на одном КСА реализовано несколько АС); И,— затраты, вызванные решением i-тл задачи АС, (руб/год)/задача; п—число задач, решаемых в АС в течение года.

Выбор одного из методов расчета обусловливается наличием исходных данных для выполнения расчетов, а также стадией создания или функционирования АС, на которой производится расчет. В период создания АС предпочтение должно быть отдано второму методу, а при выполнении расчетов затрат в функционирующей системе целесообразно использовать первый метод.

134

5Л. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АС

(АСНИ, САПР, АСУП1

При общности подхода к оценке экономической эффективности АС каждый тип АС требует учета особенностей данной системы и прежде всего конкретизации социально-экономических результатов функционирования создаваемой системы в соответствии с ее назначением. Необходимо оценить влияние рассматриваемой АС на конечные результаты деятельности предприятия или НТО (подразделения). В связи с различным назначением каждого типа АС различаются и критерии оценки эффективности. Соответственно различаются факторы, определяющие экономическую эффективность различных типов АС, а также составляющие их экономического эффекта. Однако все автоматизированные системы в соответствии с их особенностями оцениваются по четырем основным критериям: качеству процессов и результатов АС; длительности процессов и срокам получения результатов;

затратам на выполнение работ в АС; числу специалистов, занятых в автоматизируемом процессе, и характеру их труда.

В табл. 5.1—5.3 представлены критерии оценки эффективности; составляющие экономического эффекта и факторы, определяющие экономическую эффективность, применительно к трем разновидностям АС: автоматизи-

роооппшт ^т-гсмам научных исследований (АСПИ), СИ-

стемам автоматизированного проектирования (САПР) и автоматизированным системам управления предприятием (АСУП). Данные таблицы помогают для каждой конкретной АС выбрать направление поисков экономии и затрат, связанных с ее созданием и функционированием.

В связи с огромным разнообразием типов автоматизированных систем и вариантов их реализации на различных сочетаниях и типах средств автоматизации невозможно для всех случаев представить исходные данные для расчетов экономической эффективности конкретной АС. Эти данные нужно выбирать из соответствующих прейскурантов цен на средства автоматизации и прежде всего на ЭВМ; из технико-экономических показателей, характеризующих автоматизируемый процесс и базовый, выбранный для сравнения с целью оценки создаваемой АС; из научно-технических материалов (ГОСТы, методические рекомендации, инструкции, спра-

135

Таблица 5.1. Критерии и факторы, определяющие экономическую эффективность АС НИ

| Критерий оценки эффективности АСНИ | Составляющие экономического эффекта АСНИ | Факторы, определяющие экономическую эффективность АСНИ |
| --- | --- | --- |
| Качество НИР: | Экономический эф | Применение КСАИР |
| качество мо | фект от получения при | соответствующего науч |
| делей (адек | оритетных высокока | но-технического уровня, |
| ватность ис | чественных результатов | необходимого и доста |
| следуемому | исследований и экспе | точного для выполнения |
| процессу, тре | риментов, обладающих | требуемого комплекса |
| буемая точ | принципиальной новиз | исследовательских, экс |
| ность) ; | ной и перспективностью | периментальных и офор |
|  | применения. | мительских работ. |
| качество ис | Экономия, получае | Обоснованная рацио |
| ходной ин | мая в результате сок | нальная организация |
| формации | ращения трудоемкости | процесса взаимодействия |
| (достовер | создания и выбора мо | специалистов со средст |
| ность, опера | делей; поиска, сбора и | вами КСАИР на основе |
| тивность, точ | подготовки исходной | использования банков |
| ность) ; | информации для ее об | данных и знаний. Обес |
|  | работки; оформления | печение надежного функ |
|  | результатов исследова | ционирования системы |
|  | ний и экспериментов. | средств КСАИР. |
| качество пред | Экономия, определяе | Тщательный, соот |
| ставления ре | мая включением спе | ветствующий современ |
| зультатов | циалиста в автоматизи | ным требованиям уско |
| НИР, ориен | рованный процесс ис | рения НТП и хозрас |
| тированного | следований и экспери | четной деятельности |
| на использо | ментов, позволяющий в | НТО, подбор и расста |
| вание в про | диалоговом режиме | новка кадров специалис |
| цессе создания новой | опепативно копоектипо- вать ход процесса, тем | тов. подготовленных для работы в АСНИ |
| техники (в | самым исключая много |  |
| САПР и да | кратные повторы, дуб |  |
| лее в АСТПП | лирование и пр. |  |
| и ГПС) |  |  |
| Длительность | Экономический эф | Организация исполь |
| процесса выполне | фект от сокращения | зования системных воз |
| ния НИР: | длительности процесса | можностей взаимосвязи |
|  | «исследование — произ | средств КСАИР с целью |
|  | водство». | ускорения процессов ис |
|  |  | следований и экспери |
|  |  | ментов. |
| длительность | Экономический эф | Применение надежных |
| исследований | фект от реализации | и быстродействующих |
| и подготовки | возможностей увеличе | средств в КСАИР. |
| к ним; | ния объемов исследо | Организация квалифи |
|  | вательских работ, вы | цированной и оператив |
|  | полнения заказов. Эф | ной работы специалистов |
|  | фект приоритетной но | с КСАИР. |
| длительность | визны разработки но | Нормирование, учет, |
| эксперимен- | вых принципов, мето- | контроль и накопление |

136

Продолжение табл. 5.1.

KpriTl-pnn оцсплм

эффективности АСНИ

ческого эффекта АСНИ

frumupui, иир^д^йшш щи*.

экономическую эффективность АСНИ

тов;

длительность документирования результатов НИР

Затраты на выполнение НИР

Число занятых в процессе НИР исследователей и экспериментаторов характер их труда

дов, моделей и др., обеспечение конкурентоспособности создаваемой новой техники, экономия за счет сокращения потребности в оборотных средствах в результате ускорения оборачиваемости и повышения фондоотдачи используемых технических средств

Экономия капитальных затрат на выполнение комплекса НИР определенного направления.

Экономия     текущих средств на выполнение НИР

Экономический   эффект от сокращения численности  работников, занятых выполнением НИР.

Экономические и социальные   составляющие    экономического эффекта АСНИ.

Эффект   социально-экономических последствий повышения производительности труда исследователей и экспе-

статистических  данных по работе КСАИР и его использованию в процессе выполнения НИР

Организация  унифицированных АРМ исследователей и экспериментаторов,   позволяющих методами  математического и имитационного моделирования заменить дорогостоящие натурные испытания,  физическое моделирование, специализированные    стенды и др.

Ориентация в организации КСАИР на стратегию снижения цен на ЭВМ и программные изделии.

Организация экономного расходования всех видов ресурсов в АСНИ при их четком планировании, учете, контроле и анализе в процессе выполнения НИР

Организация подбора и расстановки кадров в соответствии с требованиями и возможностями АСНИ, определение нормативов численности  и  соотношений различных категорий работников.

Организация оплаты и стимулирования   труда работников с учетом особенностей АСНИ в ус-

137

Продолжение табл. 5.1

эффективности АСНИ

r'^/'TlnnOI/MIl IJQ dl/nUnUU-

ческого эффекта АСНИ

fhai/тлгш пппополошшио экономическую эффективность АСНИ

риментаторов, оснаще- ловиях    хозрасчетной ния его современными деятельности НТО. средствами автоматиза-    Организация целевой ции                    подготовки кадров для работы в АСНИ, обслуживания КСАИР и развития систем

Таблица 5.2. Критерии и факторы, определяющие экономическую эффективность САПР

| Критерий оценки эффективности САПР | Составляющие экономического эффекта САПР | Факторы, определяющие экономическую эффективность САПР |
| --- | --- | --- |
| Качество проек | Экономический эф | Применение КСАП со |
| тирования: | фект, получаемый в ре | ответствующего научно- |
|  | зультате применения но | технического уровня |
|  | вого изделия повышен | (возможности техниче |
|  | ного качества. | ских и программных |
|  |  | средств, достаточность |
|  |  | базы данных и др.). |
| Качество ин | Экономия за счет сни | Обоснованная рацио |
| женерных ре | жения и ликвидации | нальная организация |
| шений; | брака в технической до | процесса технико-эконо |
| качество тех | кументации, уменьше | мического проектирова |
| нической до | ния затрат на доработку | ния в условиях САПР. |
| кументации | и дублирование техниче | Обеспечение необходи |
|  | ской документации | мости и достаточности, |
|  |  | требуемой оперативности |
|  |  | и точности технической |
|  |  | документации |
| Срок создания | Экономический эф | Организация исполь |
| новой техники: | фект от сокращения | зования возможностей |
|  | цикла «исследование — | сокращения сроков раз |
|  | производство», увеличе | работки в САПР при |
|  | ния срока морального | определении и выполне |
|  | износа нового изделия. | нии процесса «исследо |
| срок проекти | Экономия за счет сок | вание — производство», |
| рования; | ращения потребности в | уменьшение объемов не |
| срок примене | оборотных средствах в | завершенного произ |
| ния изделия | результате ускорения их | водства на стадиях дан |
|  | оборачиваемости. | ного процесса. |

138

Продолжение табл. 5.2

l/р...^г—" --.-—-эффективности САПР

• I uudfllull^nc JnUnUH

ческого эффекта САПР

ч'акторы, определяющие экономическую эффективность САПР

Эффект приоритетной новизны создания нового изделия, обеспечение его  конкурентоспособности

Организация    оптимального    применения созданного нового изделия (подготовка потребителей, реклама и пр.) по прогнозной кривой спроса

Экономия капитальных затрат на выполнение исследований и проектирования за  счет снижения удельных капитальных затрат на единицу  создаваемого эффекта и уменьшения 1редпроизводственных »атрат.

Затраты на проектирование

Число занятых специалистов-разработчиков и характер их труда

Экономия   текущих затрат в процессе про-гктирования, снижение гебестоимости проектирования новых изделий

Экономический   эффект от сокращения численности   работников, занятых на стадии  исследования  и проектирования.

Эргономические и социальные   составляющие экономического эффекта САПР.

Эффект   социально-экономических послед-| ствий повышения интенсивности  инженерного труда за счет его автоматизации

Организация унифицированных АРМ специалистов, позволяющих методами математического и имитационного моделирования   заменить дорогостоящие натурные испытания,  физическое моделирование, специализированные    стенды и Др.

Ориентация в организации САПР на стратегию снижения цен на ЭВМ и программные изделия.

Организация экономного расходования всех видов ресурсов в САПР

при 'JOTner-i ^~ютй, nuiii

роле и анализе любых операций  в  условиях САПР

Организация подбора и расстановки кадров в соответствии с требованиями и возможностями САПР, определение нормативов численности и соотношений различных категорий   работников. Организация оплаты и стимулирования   труда работников с учетом особенностей САПР.

Организация целевой подготовки кадров для работы   в   условиях САПР, обслуживания и развития систем

139

Таблица 5.3. Критерии и факторы, определяющие экономическую эффективность АСУП

| Критерий оценки эффективности АСУП | Составляющие экономического эффекта АСУП | Факторы, определяющие экономическую эффективность АСУП |
| --- | --- | --- |
| Качество управ | Эффект от оптималь | Обоснованность всех |
| ления: | ного согласования производственной программы и производственной | этапов управления, использование объективных данных, необходи |
|  | мощности предприятия. | мых и достаточных для |
| прогнозирования и планирования: организации и | Прибыль от роста объема реализуемой продукции. Прибыль от повыше | управления. Достоверность информации (актуальность данных в базе данных системы). Системность коорди |
| нормирования всех ресурсов; | ния качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности. | нации всех этапов и элементов управления (возможности КСА). |
| регулирования и управ | Прибыль от реализации продукции на экс | Обеспечение возможности выбора ресурсов |
| ляющих воздействий; | порт — получение валюты. | и методов управления. |
|  | Рост фондоотдачи. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. | Возможности осуществления многовариантных расчетов и построений |
| учета и конт | Рост производитель | процессов управления. Возможности оптими |
| роля хода производства | ности труда, сокращение непроизводительных | зации управленческих решений. |
| анализа хозяйственной деятельности; стимулирования хозяйст | ПЯГХПППн | Обоснованность стимулирования результатами анализа достоверной информации |
| венной дея |  |  |
| тельности |  |  |
| Оперативность | Прибыль от ускорен | Оперативность инфор |
| управления: принятия решений; | ного выпуска конкурентоспособной продукции. Дополнительная прибыль от сокращения сроков выполнения за | мации на всех этапах управления. Организация оперативности принятия решений, оперативности |
|  | казов, договоров. Сокращение (ликвидация) затрат на штра | всех этапов управления и функционирования всех компонентов АСУП. |
|  | фы, пени и прочие санк |  |
|  | ции. |  |
| реализации управленческих решений | Экономия от сокращения простоев рабочих мест, запасов на | Организация оперативности реализации управленческих решений |

140

Продолжение табл. 5.3

VpUTOptlU r\llAItlfll

эффективности АСУП

ческого эффекта АСУП

экономическую эффективность АСУП

на всех уровнях системы управления

складах, незавершенного производства

Экономия капитальных затрат на создание и развитие системы управления

Экономия   текущих затрат на управление.

Снижение    уровня накладных расходов в себестоимости   выпускаемой продукции

Изменение структуры капитальных затрат на систему управления; увеличение доли затрат на КСА и сеть АРМ специалистов по управлению.

Затраты на уп равление

Выбор наиболее экономичного варианта КСА.

Организация  унифицированных и специализированных АРМ специалистов.

Организация экономного использования всех ресурсов в АСУП.

Ориентация в организации АСУП на стратегию снижения цен на ЭВМ и программные изделия

Организация подбора и расстановки кадров в соответствии с требованиями и возможностями АСУП, определение нор-МЯТИЙПк ЧМСПРНнПГтИ Ч

Число  специалистов,   занятых управлением,    и характер их труда

Экономический   эффект от сокращения

аппарата

численности управления

Эргономические и со-

циальные составляющие

экономического эффекта АСУП

соотношений различных категорий работников

Организация оплаты и стимулирования   труда работников управления с учетом особенностей АСУП.

Организация целевой подготовки кадров для работы   в   условиях АСУП, обслуживания и развития систем

вочники и др.) по конкретному типу АС и ее назначению. Следует отметить, что оценка экономической эффективности АС и ее составных частей представляет собой сложный, творческий, достаточно трудоемкий процесс, требующий хорошего знания существа системы и ее особенностей, не допускающий механического следования каким бы то ни было методическим указаниям.

141

5.5. ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ САПР ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (САПР-ПП)

Область функционирования САПР-ПП — проектирование управляющих программ для фотокоординатографа, станков с ЧПУ и графопостроителя. САПР-ПП позволила: сократить сроки разработки и изготовления печатных плат (ПП); уменьшить конструкторские ошибки при проектировании фотошаблонов (ФШ); повысить производительность труда проектировщиков ФШ; уменьшить трудоемкость и стоимость проектирования.

Исходные данные для расчета приведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Исходные данные

| Наименование показателей | Условные обозначения | Единица измерения | Значение показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без САПР | в условиях САПР |  |
| 1. Количество печат | Л?„, | ШТ/ГОД | 280 | 280 |  |
| ных плат, проек | NI |  |  |  |  |
| тируемых за год |  |  |  |  |  |
| 2. Трудоемкость | <„, | чел-ч/шт | 165 | 64 | Д<п=<п- |
| проектирования | t'n |  |  |  | -<s, |
| одной печатной |  |  |  |  | А/„=101 |
| платы |  |  |  |  |  |
| 3. Количество фото | N^, | шт/год | 600 | 600 |  |
| шаблонов, проек | N'^ |  |  |  |  |
| тируемых за год |  |  |  |  |  |
| 4. ТиУА^СМКШ;! D | /фш, | •HJ.Il-4/Ш I | ОС | 11 | "•'фШ'™ |
| проектирования | <i„, |  |  |  | =4",- |
| одного фотошаб |  |  |  |  | -4.,., |
| лона |  |  |  |  | Д<Ф,„=25 |
| 5. Количество кор | Af„n, | ШТ/ГОД | 140 | 140 |  |
| ректируемых плат | Л^ |  |  |  |  |
| за год |  |  |  |  |  |
| 6. Трудоемкость | <„„, | чел-ч/шт | 100 | 40 | Д<кп=/.п- |
| схемных коррек | <^„ |  |  |  | -';», |
| тировок по одной |  |  |  |  | Д<„„=60 |
| плате |  |  |  |  |  |
| 7. Удельная стои | с,„ | руб/чел-ч | 1,0 | 1,0 |  |
| мость трудозат |  |  |  |  |  |
| рат одного конст |  |  |  |  |  |
| руктора плат |  |  |  |  |  |
| 8. Удельная стои | "т. фш | руб/чел-ч | 1,2 | 1,2 |  |
| мость трудозат |  |  |  |  |  |
| рат проектирова |  |  |  |  |  |
| ния ФШ |  |  |  |  |  |
| 9. Коэффициент, | pi | — | 0,1 | 0,1 |  |
| учитывающий до- |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 5.4

| Н QUUOUnn 111Т1П | V», ....... | Г^....... ^ | э.... .,...., |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показателей | обозначе | измерения |  |  | чание |
|  | ния |  | без САПР | в условиях САПР |  |
| полнительную за |  |  |  |  |  |
| работную плату |  |  |  |  |  |
| 10. Коэффициент, | Р2 | — | 0,14 | 0,14 |  |
| учитывающий от |  |  |  |  |  |
| числения на со |  |  |  |  |  |
| циальное страхо |  |  |  |  |  |
| вание |  |  |  |  |  |
| 11. Коэффициент, | Рз | — | 1,4 | 1,4 |  |
| учитывающий |  |  |  |  |  |
| накладные расхо |  |  |  |  |  |
| ды |  |  |  |  |  |
| 12. Предпроизводст- | /<п | тыс. руб. | — | 75,0 | По сме |
| венные затраты |  |  |  |  | те зат |
| на создание САПР, |  |  |  |  | рат |
| приведенные к |  |  |  |  |  |
| расчетному году |  |  |  |  |  |
| 13. Капитальные зат | К. | тыс. руб. |  | 385,0 | По сме |
| раты на КТС, ис |  |  |  |  | те зат |
| пользуемый в |  |  |  |  | рат |
| САПР-ПП, при |  |  |  |  |  |
| веденные к рас |  |  |  |  |  |
| четному году |  |  |  |  |  |
| 14. Стоимость 1 ч ра | Г \J ми | руб/ч | — | 15,0 | По сме |
| боты оборудова |  |  |  |  | те |
| ния КТС |  |  |  |  |  |
| 15. Действительный | ^ | Ч | — | 2400 |  |
| годовой фонд вре |  |  |  |  |  |
| мени работы обо |  |  |  |  |  |
| рудования КТС |  |  |  |  |  |
| 16. Коэффициент заг | О; | о/ ^ | — | 80 |  |
| рузки оборудова |  |  |  |  |  |
| ния решением за |  |  |  |  |  |
| дач САПР |  |  |  |  |  |
| 17. Коэффициент, | Р4 | — | 1,43 | 1,43 |  |
| учитывающий об |  |  |  |  |  |
| щественные фон |  |  |  |  |  |
| ды потребления |  |  |  |  |  |
| 18. Период функцио | Т | лет | — | 5 |  |
| нирования САПР- |  |  |  |  |  |
| ПП с одинаковым |  |  |  |  |  |
| годовым резуль |  |  |  |  |  |
| татом до обнов |  |  |  |  |  |
| ления системы |  |  |  |  |  |

1. Расчет затрат на создание и функционирование

САПР-ПП.

1.1. расчет единовременных затрат на создание и ввод в действие САПР-ПП:

/<= Кп+о,К., К= 75,0+0,8.385,0= 381,5 тыс. руб.

(исходные данные затрат приведены к расчетному году).

1.2. Расчет текущих затрат на функционирование САПР-ПП:

а) годовые текущие затраты на функционирование САПР-ПП:

Я,=ст,См„^д-10-3, Иг =0,8.15,0.2400. Ю-3 = 28,8 тыс. руб/год;

б) суммарные текущие затраты на функционирование САПР-ПП за 5 лет с приведением к расчетному году (первому году функционирования системы):

так как Ио == Я) = Ич = Из = Ид = Иг, то И = Имо+И^+И^+И^з+И^, И = 28,8( 1,00 + 0,91 + 0,83 + 0,75 + 0,68) = 28,8 • 4,17 = == 120,1 тыс. руб.

(значения as взяты из приложения 9).

1.3. Расчет суммарных затрат на создание и 5-летнее функционирование САПР-ПП:

3=/<+Я, j= 381,5+1^0,1 = oUl.b тыс. руб.

(здесь значения К, и И приведены к расчетному году).

2. Стоимостная оценка результатов функционирования САПР-ПП (расчет экономии от САПР-ПП).

2.1. Расчет годовой экономии, получаемой от снижения трудозатрат при проектировании печатных плат, фотошаблонов и внесении схемных корректировок в условиях САПР-ПП:

Р,= 2 ^А/.С,[(1+р1)(1+р2)+Рз]Р4-10

ИЛИ          i=l ?,= P4[(l+Pl)(l+P2)+P3] [^naA/пCтп+Л/^A4шCтфш+

+УГкпА<кпС„,]10-3,

Рг= 1,43[(1+0,1)(1+0,14)+1,4] [280.101.1.0+ +600.25.1,2+140.60.1,0] Ю-3 = 1,43.2,65 [28 280 + + 18 000+8400] 10-3 == 3,8.54 680.10— " «= 207,784 тыс. руб/год.

144

2.2. Расчет экономии, получаемой от снижения трудозатрат на проектирование печатных плат и йиугтпяг^л.

нов за период функционирования САПР-ПП:

Р = Pr(OCo+C2l+«2+«3+«4),

Р= 207,784(1,00+0,91+0,83+0,75+0,68) = = 207,784.4,17 = 866,46 тыс. руб.

2.3. Расчет сокращения времени проектирования требуемого количества печатных плат и фотошаблонов:

АГл= (MnNa+M^nN^T;

АТфш == Л/фш^фшУ,

А7'„= (101 •280+60-140) 5= (28280+8400)5= = 36680.5= 183400 ч;

ДГфш = 25 •600-5 =• 75 000 ч.

2.4. Стоимостная оценка дополнительных результатов труда проектировщиков, получаемых за время, высвобождаемое в условиях функционирования САПР-ПП (дополнительная чистая продукция за период АГ):

Рдо„== (СтпА7'„+Сф„А7'ф„)10-3, Рдоп = (1,00.183 400+1,2.75 000) Ю-3 = = (183 400+90 000)10-3 = 273,4 тыс. руб.

Экономия в результате уменьшения числа конструкторских ошибок и брака в документации учтена в снижении трудозатрат на проектирование.

Здесь не рассчитывается экономия, получаемая при

ПОГОТОПЛСИНН печатный плат оа ».чс1 lljJUClMHpUBaHHH В

САПР-ПП, из-за отсутствия исходных данных. На практике такая экономия может быть получена в результате оптимизации схемных решений на печатной плате и решения многовариантной задачи выбора оптимальной технологии изготовления печатной платы. Получение экономии в процессе изготовления печатных плат должно являться основной целью автоматизации проектирования. В настоящее время, как правило, проектирование печатных плат в условиях САПР не ведет к снижению себестоимости их изготовления.

Кроме того, важной составляющей стоимостной оценки результата функционирования САПР является оценка конкурентоспособности проектируемого изделия и прибыли, получаемой за счет его опережающего выпуска. Это также является предметом специального исследования и в данном расчете не учитывается из-за отсутствия ис ходных данных.

6—1061                                                          ,45

2.5. Оценка экономического эффекта, получаемого за пятилетнее функционирование САПР-ПП:

Э=Р—3; 3= (Р+Рдоп)—3

Э== (866,46+273,40)—501,6= 1139,86-501,6= = 638,26 тыс. руб.

2.6. Оценка САПР-ПП:

народнохозяйственной эффективности

е3^ (Р,-И,)/К;

е3 = (207,784— 28,8): 381,5 = 178,984:381.5 = =0,47.1/год;  0,47>0,1 (е^Е»).

2.7. Оценка периода возврата единовременных затрат:

K=^(Pt-Ht}w,

Рг-Яг== 207,784-28,3 =178,984 тыс. руб/год, 381,5< 178,984 (1,00+0,91+0,83).

За два года функционирования САПР-ПП возвращается 341,859 тыс. руб., а за три года — 490,415 тыс. руб., т. е. единовременные затраты возвращаются за период 2<Гвз<3 или \|es^= 1/0,47=2,13 года. Это без учета дополнительных результатов, получаемых в САПР-ПП, т. е. при учете только снижения трудозатрат на проектирование.

5.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АС (ПРОГРАММНЫХ ИЗДЕЛИЙ)

В составе комплекса средств автоматизации особое место занимает программное обеспечение (ПО) АС. Особая важность данного вида обеспечения определяется тем, что именно в ПО закладываются и реализуются функции АС. В состав ПО конкретной автоматизированной системы могут включаться пакеты программ и от-дельные программные модули, созданные или для другой аналогичной системы (заимствованные), или для широкого применения в различных АС (универсальные), или стандартные для всевозможных сфер применения ЭВМ. Наряду с такого типа программами в ПО практически каждой автоматизированной системы включаются оригинальные, специальные программы, пакеты программ и

146

программные модули, создаваемые для данной АС. Однако не исключена возможность дальнейшего более широкого нрпии-псппл Д1ПА ШСЦНЛ.ИОПШЛ 11{ДЛ^ДММ, СШИ ЦНИ

созданы и оформлены в соответствии с определенными требованиями, предъявляемыми к созданию программ как продукции производственно-технического назначения, т. е. как к программным изделиям.

В связи с этим целесообразно выделять процесс создания ПО из общего процесса создания АС и рассматривать его с двух позиций: системной, т. е. как создание ПО АС, и прикладной, т. е. как создание отдельных программных изделий, которые могут использоваться независимо от ПО данной АС.

Целью создания ПО АС является получение необходимого и достаточного системного комплекта качественных программных изделий при условии реализации эффективного процесса разработки и сопровождения программного обеспечения. Из данного определения цели следует, что прежде всего необходимо сформировать структуру и состав программных изделий, составляющих ПО АС, с учетом необходимости каждого программного изделия в системе и достаточности выбранного состава. Указанная процедура может быть выполнена с применением метода функционально-стоимостного анализа (ФСА) системным руководителем проекта ПО АС и дальнейшего согласования полученной таким образом системы программных изделий с заказчиком проекта.

Эффективность инженерного прогряммирокяния фун^. ций АС, т. е. создания ПО АС, при выполнении условия необходимости-достаточности определяется эффективностью создания программных изделий, составляющих ПО АС. Эффективность каждого программного изделия определяется его качеством и эффективностью процесса разработки и сопровождения. Качеств^ программного изделия определяется тремя составляющими: с точки зрения специалиста-пользователя данного программного изделия (в АС это специалист по выполнению функций системы с использованием данной программы); с позиции использования ресурсов и их оценки; по выполнению требований на программное изделие.

Программное изделие должно быть так разработано, чтобы оно выполняло свои функции без лишних затрат ресурсов (оперативной памяти ЭВМ, машинного времени, пропускной способности каналов   передачи данных и др. — на стадии функционирования; времени разработ-

ки и денежных ресурсов — на стадии создания программного изделия). Кроме того, программное изделие

аоляяю reivictu пиш^и.иопи-пови-рпи-^юпшс ^рсдугва Win

измерения его характеристик, сбора статистических данных, учета изменений и др.

Как и при обеспечении необходимого качества программного изделия, достижение эффективности процесса его разработки и сопровождения требует согласования целей с человеческими факторами (поощрение успешной работы, повышение квалификации и др.); с управлением ресурсами (сокращение затрат на разработку и сопровождение), а также с особенностями программотехники (разработка четкой и обоснованной спецификации требований, четкая проверка проекта программного изделия и др.). В процессе разработки ПО АС необходимо так управлять занятыми в процессе сотрудниками, чтобы удовлетворялись их запросы и реализовывался их творческий потенциал.

С позиций управления ресурсами должен быть обеспечен тщательный анализ затрат и ресурсов для всех возможных вариантов проектирования при выборе оптимального проекта программного изделия. Планируемость и контролируемость предполагают составление и контроль графиков выполнения проекта и планов координации ресурсов. Как правило, основные сложности в процессе создания программного изделия возникают прежде всего из-за плохого планирования (50 %) и недостаточного контроля проекта (34 %). а не пп трхничргким причинам (всего 15 %).

Важное значение для организации эффективных процессов создания и использования программных средств АС имеет понятие жизненного цикла программного обеспечения системы (ЖЦПО). Для каждой создаваемой АС необходимо определить состояние программного обеспечения в целом и отдельных программных изделий на каждой стадии жизненного цикла ПО АС. Данное положение обусловлено требованием создания актуальной и гибкой системы, которая могла бы развиваться с наименьшими затратами на внесение изменений в систему по мере ее освоения и старения. Кроме того, необходимо прогнозировать эффективный срок замены функционирующей и развивающейся системы на принципиально новую. ЖЦПО охватывает весь процесс разработки и функционирования ПО — начиная от исследования осуществимости программного изделия и кончая прекраще-

148

нием его использования или исключения из инженерного программирования.

Па рш,. 3.1 в иОщсм виде нина-заиа каскадная ми-дель жизненного цикла программного обеспечения системы, суть которой заключается в следующем: 1) последовательность этапов в модели соответствует структуре подцелей системы ПО; 2) каждый этап реализуется циклически с выполнением процедур подтверждения или верификации результатов данного этапа (проверка удовлетворения требований ,и спецификации проекта ПО);

3) пошаговое выполнение подтверждения или верификации позволяет наиболее точно и согласованно вести разработку ПО и осуществить его с максимальной надежностью. Пошаговая модификация каскадной модели ЖЦПО позволяет наиболее экономично расширять функциональные возможности ПО АС, намного упрощает проверку и дает возможность выравнять затраты труда на проект ПО, а также распределение исполнителей по проектам и отдельным работам.

Важное значение в ЖЦПО имеет предварительная подготовка, принимающая две основные формы: разработка предварительной документации и создание инструментальных программных средств.

При разработке предварительной документации решаются две задачи: 1) подробно определяются цели и планы предстоящих работ по созданию ПО АС; 2) создается первоначальный вариант документации для поль-чпвятрлрй ПП r ДС. (рячряпштчнкпя, тнгтруктпрпи, тру. нологов и др.) — заказчиков системы, позволяющий им со своей точки зрения увидеть влияние системы на их работу и договориться о необходимых изменениях до существенного удорожания разработки системы; кроме того, это позволяет начать подготовку специалистов к работе в новых условиях АС.

Инструментальные программные средства — это дополнительные программные изделия, применяемые для повышения эффективности создания и функционирования основного программного изделия, а также для подтверждения и верификации, вспомогательные программы, средства контроля, переноса, генерации и т. д. Наиболее эффективными являются автоматизированные системы программирования и отладки.

Проведение предварительной подготовки сокращает общие затраты на создание ПО за счет уменьшения неопределенности выполняемых работ, их дублирования,

149

Рис. 5.1. Каскадная модель жизненного цикла программного обеспечения

отвлечения от основного процесса разработки. При этом увеличиваются затраты, сроки и число исполнителей на первых этапах жизненного цикла программного ooeciie-чения и значительно уменьшаются затраты на этапах отладки и сопровождения.

Особой оговорки требует этап сопровождения ПО АС. Под сопровождением ПО понимается процесс изменения существующего ПО при сохранении неизменными его основных функций. К сопровождению ПО относятся такие работы, как перепроектирование его небольших частей (не более 50% общего объема закодированного ПО);

проектирование небольших интерфейсных программ и пакетов (не более 20%); модификации кода, документации или структуры базы данных программного изделия. Различают два главных вида сопровождения: 1) обновление ПО, приводящее к изменению функциональной спецификации программного изделия; 2) исправление ПО, не изменяющее функциональной спецификации, сюда относят корректирование ошибок, адаптацию к программному окружению и совершенствование характеристик.

Нормирование труда в процессе создания программного обеспечения АС вызывает такие же трудности, что и нормирование любого творческого труда, содержащего технические  (рутинные)  элементы, например нормирование конструкторской разработки нового изделия. Творческие элементы труда программистов практически не нормируются, они могут быть определены либо па основе экспертных оценок опытных программистов, либо жестко заданными сроками разработки, в которые программист обязан найти решение. Технические элементы труда программистов достаточно хорошо поддаются нормированию, но точность таких норм имеет большой разброс в зависимости от целого ряда факторов.

Однако так или иначе процесс программирования необходимо планировать, контролировать и завершать в заданные сроки. Кроме того, работу программистов нужно оплачивать по результатам их труда: его качеству, количеству и интенсивности выполнения работ; стимулировать высокие результаты труда. Для всех перечисленных целей нужны нормы труда и нормативы, чтобы сравнивать и оценивать планируемые и фактические результаты.

В настоящее время на основе опытно-статистических данных, накопленных в различных организациях, занимающихся программированием задач для решения их с

151

использованием ЭВМ, разработаны нормативные документы и стандарты на программирование задач для ODM.

Более обоснованным является метод оценки трудоемкости и сроков создания программного изделия на основе системы моделей с различной точностью оценки, за единицу нормирования в которых принято число исходных команд программного изделия. Под исходной командой понимается физически представимая строка на бланке программы, на экране дисплея, на распечатке программы и т. п. Нормирование труда программистов на базе исходной команды представляется более предпочтительным по сравнению с использованием понятия машинной команды, так как последняя не является не^ посредственным результатом труда программиста. Количество машинных команд, в которое преобразуется исходная программа, составленная программистом, зависит от аппаратурно-программных средств конкретной ЭВМ. Другое дело — оценка эффективности рабочей программы, которая должна характеризоваться именно числом машинных команд, определяющим объем оперативной памяти, емкость внешних накопителей, время обращения к программе и ее работы, а также другие характеристики использования КСА.

Система моделей оценки трудоемкости программного изделия, позволяющая выполнять расчеты с различной детализацией проработки, а следовательно, с различной точностью, привлекает тем. что на разных этяпяу работы над созданием программного изделия для расчетов имеются различные исходные данные, иногда лишь ориентировочные и далеко не все, которые необходимы для точных детализированных расчетов.

С этих позиций представляет интерес конструктивная модель стоимости программного изделия, разработанная Б. У. Боэмом [2] на основе системного анализа большого статистического материала по конкретным разработкам программ в виде готовых к применению изделий. Следует отметить, что практическая проверка работоспособности моделей на проведенных разработках программ для АС подтвердила приемлемость описанного аппарата для оценки и нормирования процесса разработки ПО АС. К тому же система рейтингов, включаемая в уточненные модели, хорошо согласуется с понятием научно-технического уровня АС и позволяет оценивать эффективность программного изделия и системы в целом с учетом этого

152

уровня, а при функционировании — качества системы и

ее элементов.

11U АС в основном состоит из сложных программных изделий встроенного типа, учитывающих целый ряд ограничений технического и информационного характера. Этим оно отличается от независимых программ, применяемых для автоматизации расчетов, графических построений и других локальных работ. Данное положение, как правило, не учитывается, в результате занижается трудоемкость, а следовательно, и затраты при планировании и организации создания АС, и наоборот, завышается ожидаемый эффект от создания независимых или полунезависимых программ.

Анализ различных подходов к нормированию процесса программирования показал, что в качестве основного фактора, определяющего трудоемкость и длительность разработки программы, следует принять размер исходного текста записи алгоритмов и данных. Преобладающее влияние указанного фактора на трудоемкость и длительность программной разработки является общим для всех типов программ: независимого, полунезависимого и встроенного типов. Он в основном определяет трудоемкость разработки программного изделия t, а также длительность разработки Т и затраты на ее проведение КЪо.

Для быстрой приближенной оценки трудоемкости и длительности разработки программного изделия для АС может использоваться базовая модель. Эта модель состоит ид Анул простейших формул. Затраты труда (или трудоемкость разработки программного изделия t) определяются по формуле, чел-мес:

<=3,6(П..и.к)12,

где Пт.и.к — число тысяч исходных команд.

Продолжительность разработки программного изделия Т, рассчитывается по формуле, яяес:

Т = 2,5t°-32.

Производительность труда группы разработчиков программного изделия /7р, исх. команд/чел.-мес. определяется по формуле

Яр= 1000/tt.H.K//.

Среднее число исполнителей Чи рассчитывается исходя из определенных или заданных характеристик трудоемкости и длительности разррботки^програ,ммного изделия по формуле, чел.:

153

ч»=1/т.

В табл. 5.5 и на рис. а.2, о.л приведены ла^амс^пчп-ки программного изделия, входящего в состав ПО АС, или ПО АС в целом при оценке его как единого программного изделия, рассчитанные с использованием базовой модели для программных изделий встроенного типа пяти групп размеров [2].

Анализ табл. 5.5 и рис. 5.2, 5.3 показывает, что с увеличением размера программного изделия Пт.и.к трудоемкость разработки резко возрастает; среднее число исполнителей увеличивается менее резко; длительность разработки существенно различается для малых и промежуточных размеров программного изделия, а при дальнейшем увеличении размера изменяется более плавно;

производительность труда программистов резко уменьшается при небольшом увеличении размера для малых и промежуточных размеров программного продукта, а при дальнейшем увеличении размера меняется не так значительно.

Использование указанных зависимостей в планировании инженерного программирования позволит более рационально организовать труд программистов. Задачу организации можно решать исходя из заданного срока окончания разработки и ее основных параметров. Кроме того, можно решать задачу определения приемлемого срока разработки и возможного размера программного изделия при заданной численности исполнителей.

Таблица 5.5. Характеристики программного изделия ПО АС стандартных размеров

| Характеристики | Размер програм много изделия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нрограм м ного изделия |  |  |  |  |  |
|  | малый | промеж v-точный | средний | большой | очень большой |
|  | ^ | 8 | 32 | 128 | 512 |
| Трудоемкость /, | 8.3 | 44,0 | 230 | 1216 | 6420 |
| чел-мес |  |  |  |  |  |
| Производительность труда П;., | 241 | 182 | 139 | 105 | 80 |
| исх. ком/чел-мсс |  |  |  |  |  |
| Длительность разработки Т, мес Среднее число исполнителей Ч „, чел. | 4,9 | и.4 4,2 | 14 16,0 | 24 51 | 41 157 |

и l   о                 52     п^ ,

тыс. шх. команд

Рис. 5.2. Характеристика простого программного изделия

о,г	ff,v о,б o,a i,o i,z	f,f /,6 i,s г,о

п-г.и.к , тис.исх. команд

Рис. 5.3. Характеристика сложного программного изделия

Для планирования и организации создания ПО АС

требуются нормативные данные по распределению трудоемкости и длительности работ по этапам разработки.

Такие данные приведены в табл. 5.6 и 5.7 для трех наиболее применимых в АС размеров программного изделия [2].

Оценки трудоемкости и длительности разработки про-

Таблица 5.6. Распределение трудоемкости по этапам разработки программного изделия, %

| Этап разработки | Размер программного изделия Лт.н.к. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | малый | промежуточ НЫЙ | средний |
|  | 2 | 8 | 32 |
| Планирование и анализ требований | 8 | 8 | 8 |
| Проектирование программного изделия | 18 60 | 18 57 | 18 54 |
| Программирование В том числе: | 28 | 27 | 26 |
| детальное проектирование кодирование и автономная | 32 | 30 | 28 |
| отладка |  |  |  |
| Комплексирование и испыта | 22 | 25 | 28 |
| ние | 100 | 100 | 100 |
| Итого |  |  |  |

Таблица 5.7. Распределение длительности по этапам разработки программного изделия, %

| Этап | Размер программного изделия Пт.и.к. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| разработки |  |  |  |
|  | малый | промежуточ | средний |
|  |  | ный |  |
|  | 2 | 8 | 32 |
| Планирование и анализ тре | 24 | 28 | 32 |
| бований |  |  |  |
| Проектирование программно | 30 | 32 | 34 |
| го изделия | 48 | 44 | 40 |
| Программирование |  |  |  |
| Комплексирование и испыта | 22 | 24 | 26 |
| ние |  |  |  |
| Итого | 100 | 100 | 100 |

граммного изделия, полученные по базовой модели, не

являются оптимальными, но они оОладают такими положительными свойствами, как простота, устойчивость и инвариантность. Перечисленные свойства базовой модели позволяют использовать ее для ориентировочных быстрых оценок характеристик программной разработки, когда еще трудно оценить другие факторы, оказывающие влияние на трудоемкость и длительность разработки.

В отличие от метода экспресс-оценки характеристик разработки программного изделия в уточненной модели используется понятие номинальной трудоемкости t», определяемой по формуле [2], чел-мес:

^=2,8(пт.н.к)'-2 ,

где Пт.и.к — число тысяч исходных команд в тексте программы.

Формулы для расчета длительности разработки Т, производительности труда разработчиков /7р и численности исполнителей Чя, используемые в уточненной модели, те же, что и в базовой модели.

В формуле для t», используемой при определении номинальной трудоемкости, по сравнению с соответствующей формулой для t уменьшен коэффициент влияния Пт.и.к на t с 3,6 до 2,8, т. е. снижена доля детерминированного влияния. Полная трудоемкость разработки определяется по формуле

t = Яу.пЧ))

где ky.n — коэффициент уровня программной разработки, являющийся составной частью НТУ АС.

Таким образом, в уточненной модели все характеристики разработки программного изделия рассчитываются с учетом его качественного уровня.

Коэффициент уровня программной разработки ky.n определяется в соответствии с оценкой проекта программного изделия по 15 факторам, объединенным по содержанию в четыре группы: 1) факторы, определяемые требованиями к программному изделию: требуемая надежность программного изделия, размер базы данных, сложность программного изделия; 2) факторы, определяемые характеристиками ЭВМ: ограничения по быстродействию, ограничения по оперативной памяти, изменяемость виртуальной машины (для конкретного программного изделия виртуальной машиной называется комплекс аппаратуры и программного обеспечения —

157

ОС, СУБД и др., используемый при выполнении задач

программного изделия), цикл обращения к ЭВМ; 3) факторы, определяемые исполнителями: квалификация аналитика, опыт работы в данной области АС, квалификация программиста, опыт работы с виртуальной машиной, опыт работы с языком программирования; 4) факторы, определяемые проектом программной разработки: применение современного программирования, использование инструментальных средств, ограничение сроков разработки.

Для каждого из указанных факторов устанавливается соответствующий коэффициент, характеризующий влияние фактора на трудоемкость программной разработки. Значение коэффициента для каждого фактора определяется группой рейтинга, выбираемой по специальной таблице на основании характеристики соответствующего фактора. Под рейтингом понимается степень влияния фактора, его интенсивность по некоторой шкале градации по отношению к номинальной оценке. Как правило, выбирается пять групп рейтингов: номинальная, в которой коэффициент рейтинга равен единице; две группы в области уменьшения влияния соответствующего фактора, имеющие коэффициенты рейтинга меньше единицы; две группы в области повышения влияния, в которых коэффициенты рейтинга имеют значения больше единицы. Для каждой базовой системы необходимо путем обработки экспертных оценок составить две таблицы для оп-

пелеления гоуппы оейтинга по хаоактеоистике кяжлпгп

из 15 факторов и для выбора коэффициента рейтинга по фактору в зависимости от его влияния на уровень программной разработки.

Из построенной системы коэффициентов для каждого фактора выбирается один, соответствующий данному варианту разработки программного изделия. В результате формируется набор из 15 коэффициентов, разбитых по четырем группам факторов. Перемножением всех 15 коэффициентов рассчитывается коэффициент уровня программной разработки

15

^у.п= П^'. i—1

где ki — коэффициент рейтинга для t'-ro фактора.

Для исследования влияния группы факторов на программную разработку, а также для определения стратегии управления разработкой можно рассчитать коэффи-

158

циенты уровня по группам факторов, сравнить их по различным вариантам разработок и т. п. Анализируя коэф-

^нцнйпти }грлпт1п ч портит пчч. члм/чл ротчгпчрлппчч

трудоемкость проекта программного изделия и другие его характеристики.

При проведении дополнительных исследований и их детализации можно получить систему коэффициентов уровней для отдельных этапов разработки, что позволит уточнить характеристики разработки. Следует добавить, что в процессе  проведения разработки программного изделия необходимо вести учет затрат труда по элементам и операциям процесса. Это нетрудно выполнить в условиях применения ЭВМ. Многие трудности, с которыми приходится встречаться в процессе организации труда программистов, обусловлены отсутствием или недостаточностью достоверных статистических данных по деятельности программистов в различных условиях ее организации. Могут быть общие (универсальные) нормативные данные и рекомендации, но они должны быть обязательно отработаны на особенностях данной организации (уровень оснащения инструментальными средствами программирования, квалификационный и возрастной состав исполнителей и т. д.). Только в этом случае применение нормативов повысит эффективность организации ПО АС'.

Если известны по опыту работы или заданы по нормативам затраты труда на подготовку описания задачи to, исследование алгоритма решения задачи t», разработку блок-схемы алгоритма <а, программирование по готовой олок-схеме Гп, отладку программы на эвт 1отл, подготовку документации по задаче 1д, то трудоемкость разработки программного обеспечения решения задачи можно рассчитать по формуле [4]

t= <о+^и+<а+^+<°тл+<Д.

Составляющие затрат труда, в свою очередь, можно определить через условное число операторов в разрабатываемом программном обеспечении. В их число входят те операторы, которые необходимо написать программисту в процессе работы над задачей с учетом возможных уточнений в постановке задачи и совершенствования алгоритма. Условное число операторов Q в программе задачи может быть определено по формуле

' Примеры расчетов йу.п и t можно найти в книге Б. У. Боэма «Инженерное проектирование программного обеспечения» (М., 1985).

159

Q=qc(l+p),

где fl — ппрппплягярмпр чнгпп лпрпятлппп- г — i^afUu. циент сложности программы; р — коэффициент коррекции программы в ходе ее разработки. Помимо названных выше используются коэффициенты квалификации разработчика алгоритмов и программ — k и увеличения затрат труда вследствие недостаточного или некачественного описания задачи — В.

При оценке затрат труда на разработку задачи предполагается, что подготовка описания задачи осуществляется одними исполнителями, а все остальные работы — другими. Затраты труда на подготовку описания задачи точно определить невозможно, так как это связано с творческим характером работы.

Коэффициенты, используемые при оценке затрат труда на подготовку задачи к решению ее на ЭВМ в автоматизированной системе, характеризуют различные факторы: коэффициент сложности программы с — относительную сложность программ задачи по отношению к так называемой типовой задаче, сложность которой принята равной единице (типовые задачи для разных классов АС могут быть разными, поэтому в процессе создания базовой АС необходимо определять типовую задачу, с трудоемкостью разработки которой можно будет сравнивать другие задачи в АС данного класса; величина с лежит в пределах от 1,25 до 2); коэффициент коррекции программы р — увеличение объема работ за счет внесения изменений в алгоритм или программу решения задачи по результатам уточнения постановок и описаний ее, изменения состава и структуры информации, а также уточнений, вносимых разработчиками для улучшения качества самой программы без изменения постановки задачи (на практике при разработке программы в среднем вносится 3—5 коррекций, каждая из которых ведет к переработке от 5 до 10 % готовой программы, т. е. величина р находится в пределах 0,05...0,1); коэффициент квалификации разработчика k — степень подготовленности исполнителя к порученной ему работе (он определяется в зависимости от стажа работы и составляет:

для работающих до двух лет — 0,8; от двух до трех лет— 1,0; от трех до пяти лет— 1,1—1,2; от пяти до семи лет— 1,3—1,4; свыше семи лет— 1,5—1,6; коэффициент увеличения затрат труда вследствие недостаточного описания задачи В—качество постановки задачи,

160

выданной для разработки программы, в связи с тем, что задачи, как правило, требуют уточнения и некоторой до-

{>a009*»tl .(np<Ht»»Hte П^ЭВввЧ» ев», ••1ПА »  »А Н » ЧШТТЛЖтеЛ Я ЯД»

чаев этот коэффициент в зависимости от сложности задачи принимается от 1,2 до 1,5).

Затраты труда на изучение описания задачи t» с учетом уточнения описания и квалификации программиста могут быть определены по формуле, чел-ч:

f„= QB/(75-85)fe.

Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи ta рассчитываются по формуле, чел-ч

<„== Q/(20—25)k.

Затраты труда на составление программы по готовой блок-схеме tn определяются по формуле, чел-ч:

<п=0/(20-25)й.

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ <отл рассчитываются по следующим формулам, чел-ч:

при автономной отладке одной задачи

foT„=Q/(4-5)&;

при комплексной отладке задачи

/К      __   1   Cf

»отл — *,^'»отл.

Затраты труда на подготовку документации по за-

даче <д определяются по формуле, чел-ч;

»д ^ *др Т" Чю,

где <др — затраты труда на подготовку материалов в рукописи, равные Q/(15—20)fe; <до—затраты труда на редактирование, печать и оформление документации, равные 0,75<др. Полная средняя трудоемкость разработки программы [1]: fp.n == 0,83Q/k.

При модульном программировании, опирающемся на систему организованных массивов и библиотеку стандартных программ, можно определить укрупненные нормативы на программы, относящиеся к одной из трех групп: ввода и контроля исходной информации, расчетов, вывода результатов. Полная оценка трудоемкости программирования задачи <»ад учитывает трудоемкость работ по задаче в целом (составление технического задания, согласование, разработка алгоритма и разбиение его на модули, общая отладка задачи и др.); по вводу, контро-

161

лю, обработке и выводу информации с использованием различных ее носителей и определяется по формуле

/зад — А.офЛвн'1! -t-t/1 <«'21"1 -^-^22"2-|-^23"3^ -1- 1}\Ч2''5ПГГИз -Г" + </2 (<41/"1 + ^42/"2 + ^43?"з + t^^m^ + <45Ws) ,

где Аоф — коэффициент, учитывающий затраты труда на оформление задачи (&оф == 1,2); ^вн—коэффициент, учитывающий затраты труда на внедрение задачи (ksu== 1,1);

/i — трудоемкость работ, относящихся к задаче в целом, чел.-дн.; <2i, <22, t-гз—эталонная трудоемкость разработки программ ввода, контроля и корректировки для одной формы документов, вводимых соответственно с перфоно-сителей или каналов связи без предварительного контроля, с магнитного носителя или по каналам связи после предварительного контроля, с дисплея (если в системе используются принципиально отличные устройства ввода информации, требующие специального программирования, здесь необходимо учесть трудоемкость такого программирования); q\—фактор, учитывающий сложность входного контроля (<7i == 1 для контроля, локализованного внутри входного документа, q\ = 2 для контроля, осуществляемого перекрестие, т. е. учитывается связь между показателями разных документов); п\, п^, пз— число разновидностей форм входных документов, вводимых соответственно с перфоносителей, с магнитных носителей и с дисплея; /з — эталонная трудоемкость программирования обработки данных, вычислений, чел.-дн.; г — фактор, учитывающий объем обрабатываемых данных (г— 1, с^ш суммарный ииьем в килооаитах не превышает заданного ограничения, г = 2 в случае превышения заданного предела); s—фактор, учитывающий сложность алгоритма (s== 1, если алгоритм не предусматривает использование сложных методов вычислений и моделирования, s = 3 в случае использования сложных методов обработки данных, вычислений и моделирования);

п, т — соответственно число разновидностей форм входной и выходной информации; tfi, /42, /43, ^44, ^45 —эталонные трудоемкости разработки редактирования и вывода одной формы документа соответственно на печать, магнитный носитель, дисплей, графопостроитель и в ГПС (программы для станков с ЧПУ и роботов), чел.-дн.;

mi, m-i, тз, /П4, iris — число разновидностей форм документов, выводимых соответственно на печать, магнитные носители, дисплей, графопостроитель и в ГПС.

На практике применяются укрупненные нормативы

162

разработки программ для задач АС, рассчитанные на

1 Кйяит памяти. Цапоимео. для поогоаммиоования задач САПР средней сложности используются следующие

нормативы: разработка логической схемы задачи, разбиение на модули» программирование— 110 чел.-дн. на 1 К;

корректировка задачи — 4 чел.-дн. на 1 К; отладка задачи автономная — 20 чел.-дн. на 1 К; стыковка с периферийными устройствами — 22 чел.-дн. на 1 К.

Программное обеспечение АС, как правило, предназначено для работы в системах, которые эксплуатируются специалистами, не связанными с созданием АС, и даже не являющимися программистами. Поэтому большое значение в АС имеет организация сопровождения разработанного программного обеспечения. В связи с этим требуется отдельная оценка характеристик этапа сопровождения ПО АС.

Для этой цели, так же как и для разработки ПО, можно использовать уточненную модель трудоемкости программного изделия с коэффициентами уровней по системе «фактор-рейтинг», описанной выше. Однако для некоторых факторов необходимо скорректировать множители по изменившимся рейтингам. Такие изменения требуются по трем факторам.

На затраты труда при сопровождении программного изделия не влияет фактор ограничения сроков разработки. Поэтому на данном этапе коэффициент затрат труда по фактору срока разработки устанавливается равным

1,00 ДЛИ ВССЛ Групп рсйтптчо.

На этапе сопровождения ПО изменяется влияние фактора требуемой надежности программного изделия. Здесь можно отметить две тенденции: 1) чем ниже требуемая надежность, тем меньшие затраты необходимы на поддержание этого уровня надежности; 2) чем ниже требуемая надежность, тем большие затраты необходимы для исправления скрытых программных ошибок и для обновления программного изделия с некачественными документацией и (или) кодом.

Применение современных методов программирования (структурирование программ, проектирование и разработка методом «сверху вниз», методы сквозного контроля, предварительного документирования, библиотеки поддержки разработки и др.) во время разработки и сопровождения оказывает двойное влияние на сопровождение:

1) чем в большей степени используется современное программирование, тем меньшие затраты требуются на

163

сопровождение; 2) чем в большей степени используются современные методы программирования, КМ легче СО-

пр&вегкдвт-ь бо^ттлли^, isyut ^rummuLM^ ПДДС*^1ИЯ.

Программное обеспечение АС во многих случаях включает как вновь разработанные программные изделия, так и заимствованные программы и программные комплексы, адаптированные к требованиям АС. При этом нельзя недооценивать соответствующие затраты труда и сроки адаптации.

Применение для оценки затрат труда на адаптацию программ рассмотренных моделей приведет к существенно завышенным оценкам. В связи с этим для оценки адаптированных программ в уравнениях модели вместо основной переменной Пт.н.к (число тысяч исходных команд) применяется величина «эквивалентное число тысяч исходных команд» /1т'.и.к, которая определяется по формуле

/1т.и.к ^= ^т.и.к/^к.а,

где Пт.и.к — адаптированное число тысяч исходных команд существующего ПО для включения в разрабатываемое ПО АС; ^к.а — корректирующий коэффициент адаптации, определяемый следующим выражением:

*к.а = (0,4^„.п+0,3с?„.к+^.к)/100,

где d».a — доля изменений проекта ПО при адаптации к новым целям и условиям работы, %; й?„.к — доля изменяемых кодов (команд), %; йз.к—доля затрат труда на

комплексирование адаптированного ПО с разрабатываемым (от номинальных затрат на комплексирование и испытания для ПО равного объема), %.

Коэффициенты при переменных d„.n, йик, йз.к при вычислении ks.a выбраны с учетом соотношения затрат труда на проектирование, кодирование, комплексирование и испытания. Дальнейшая оценка стоимостных характеристик создания ПО АС с учетом адаптируемых программ осуществляется с применением ранее рассмотренного аппарата.

Модельная оценка трудоемкости, длительности и затрат на разработку ПО АС может использоваться для сравнения с фактическими характеристиками конкретной разработки ПО АС. По результатам сравнения фактических характеристик с модельными можно сделать вывод об уровне экономичности разработки, о наличии ресурсов, неиспользованных возможностях и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Типовой перечень видов работ, выполняемых при проведении НИР

Этап проведения НИР

Вид работ

Разработка технического задания (ТЗ)

Сопоставление и утверждение ТЗ на НИР

Выбор направления исследования

Сбор и изучение научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к теме исследования.

Проведения патентных исследований.

Составление аналитического обзора состояния вопросов по теме.

Формулирование возможных направлений решения задач, поставленных в ТЗ НИР и их сравнительная оценка.

Выбор и обоснование принятого направления проведения исследований и способов решения поставленных задач.

Разработка общей методики проведения исследований (программы работ, плана-графика).

Составление промежуточного отчета и его рассмотрение (при необходимости)

Т»<»|>«т"-«««""» "

экспериментальные исследования

Пак(>аво>г|гв   pfl^nilUV   РЦПЛТ01    ПЛСТПЛОЧЧР   НЛПР.

лей объекта исследований, обоснование допущений.

Выявление необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений теоретических исследований.

Разработка частных методик проведения экспериментальных исследований.

Подготовка моделей (макетов, экспериментальных образцов), а также испытательного оборудования, необходимых для проведения экспериментальных исследований.

Проведение экспериментов, обработка полученных данных.

Сопоставление результатов экспериментов с теоретическими исследованиями.

Корректировка теоретических моделей исследования.

Проведение дополнительных экспериментов (при необходимости).

Составление промежуточного отчета и его рассмотрение (при необходимости)

165

Продолжение прилож. I

этап проведения НИР

Вид работ

Обобщение   и оценка результатов исследований

Обобщение результатов предыдущих этапов работы. Оценка полноты решения поставленных задач.

Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных (при необходимости).

Разработка рекомендаций по использованию результатов проведения НИР.

Формулировка требований для ТЗ на последующие НИР и ОКР.

Составление и оформление отчета.

Рассмотрение результатов проведенной НИР и приемка работы в целом

Приложение 2. Типовой перечень работ, выполняемых при проведении ОКР

Этап ОКР	Цель работы	Типовое содержание работ

Техническое задание

Разработка технического задания

Составление и согласование технического задания на ОКР

Техническое предложение

Разработка технического предложения   с присвоением до-кумрнтяи литеры «П»

Подбор необходимых материалов. Разработка и утверждение технического предложения

Эскизный проект

Разработка эскизного проекта с присвоением документам литеры «Э»

Изучение, анализ и обобщение подобранных материалов и научно-технической литературы.

Выявление возможных вариантов разработки и оценка их эффективности.

Уточнение основных исходных данных на основе выбранного варианта разработки.

Разработка блок-схемы и габаритных чертежей изделия.

Составление принципиальных схем.

Оптимизация    параметров принципиальной схемы

Разработка конструкции макета и составление эскизов.

Проектирование, изготовление

Продолжение прилож. 2

Типовое содеожание работ

Г>1/0

Изготовление макета.

и лабораторные испытания макета изделия

Настройка и лабораторные испытания макета.

Обобщение и анализ данных испытаний. Составление пояснительной записки к эскизному проекту.

Оформление, рецензирование и защита эскизного проекта.

Внесение изменений в эскизный проект по результатам защиты

Технический проект

Разработка технического проекта с присвоением   документам литеры «Т»

Составление и согласование уточненного технического задания на разработку по результатам защиты эскизного проекта.

Уточнение  принципиальной схемы изделия.

Выбор конструкции; расчет ее элементов

Экспериментальная проверка основных узлов.

Изготовление и испытание макетов

Конструирование и изготовление технологического образца изделия.

Испытание технологического

образца изделия.

Разработка конструкции основных узлов изделия с учетом данных испытаний технологического образца.

Запросы патентных формуляров и разрешений на применение и поставку материалов и комплектующих изделий.

Оформление, рецензирование и защита технического проекта.

Внесение изменений в технический проект по результатам защиты

Разработка рабочей документации

Разработка конструкторских документов, предназначенных для изготовления   и испытания опытного    образца

Составление технического задания на рабочее проектирование изделия.

Разработка схем и рабочих чертежей, уточнение предварительных заявок на материалы и комплектующие изделия.

Продолжение прилож. 2

Этап ЛКР

ц„

раоот

(опытной тии)

пар-

Изготовление и заводские испытания опытного образца   (опытной партии)

Составление эксплуатационно-технической документации, оформление патентных формуляров и составление карт технического уровня.

Выпуск информационных материалов

Технологическая подготовка производства.

Изготовление и настройка опытного образца изделия.

Заводские испытания опытного образца на соответствие требованиям технического задания и технических условий

Корректировка конструкторских документов по результатам изготовления и заводских испытаний опытного образца  (опытной партии) с присвоением конструкторской документации литеры «О»

Корректировка рабочих чертежей. Доработка текстовой документации    (технического описания, инструкции по эксплуатации и ремонту)

Государственные   испытания опытного образца (опытной   партии)

Проведение гпголярстпвчциу

испытаний по специальной программе

Корректировка конструкторских документов по результатам государственных, приемных и других   испытаний опытного образца (опытной   партии с присвоением конструкторской документации литеры «I», <0i», «Юг», «Оз» и т.д.

Корректировка и доработка рабочей документации изделия. Корректировка  и доработка текстовой документации (технического описания,инструкции по эксплуатации, ремонтной документации и т.д.). Оформление всего комплекта документации

Приложение 3. Должностные оклады сотрудников научно-исследовательских организаций

| Наименование | Месячные должностные |  |
| --- | --- | --- |
| должностей | оклады по категориям |  |
|  | научно-исследовательких |  |
|  | организаций, руб. |  |
|  | I | II |
| Главный научный сотрудник | 360—450 | 260—400 |
| Ведущий научный сотрудник | 350—400 | 240—350 |
| Старший научный сотрудник | 250—350 | 200—300 |
| Научный сотрудник | 175—270 | 160—250 |
| Младший научный сотрудник | 140—220 | 140—200 |
| Ведущий конструктор (технолог) | 185—220 | 165—200 |
| Инженер-конструктор (технолог) | 165—200 | 155—190 |
| I категории |  |  |
| Инженер-конструктор (технолог) II кате | 155—190 | 145—170 |
| гории |  |  |
| Инженер-конструктор (технолог) III кате | 145-170 | 135—160 |
| гории |  |  |
| Техник I категории | 130—160 | 130—160 |
| Техник II категории | 120—140 | 120—140 |
| Техник (лаборант) | 110—130 | 110—130 |

Приложение 4. Часовые тарифные ставки для рабочих производственных объединений и предприятий радиотехнической промышленности, коп.

|  | °——- |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| I. Слесари-инструментальщики и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станочники широкого профиля, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занятые на универсальном обо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рудовании инструментальных и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| других цехов подготовки произ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водства при изготовлении особо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| точных, ответственных и слож |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ных пресс-форм, штампов, прис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособлений, инструмента, при |  |  |  |  |  |  |  |  |
| боров и оборудования; станоч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ники На уникальном оборудова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нии, занятые изготовлением осо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бо сложной продукции; слесари- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтники, Электромонтеры и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наладчики, Занятые ремонтом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наладкой и обслуживанием осо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бо сложного уникального обору- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение прилож. 4

|  | Разряды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ' | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| дования; рабочие по подготовке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и обслуживанию производства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| больших интегральных схем: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для сдельщиков | 71 | 78 | 86 | 97 | 111 | 129 | 136 | 145 |
| для повременщиков | 67 | 73 | 81 | 91 | 104 | 121 | 127 | 136 |
| II. а) Станочные работы по обра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ботке металла и других ма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| териалов резанием на ме |  |  |  |  |  |  |  |  |
| таллообрабатывающих стан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ках; работы по холодной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| штамповке металла и других |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалов; работы по изго |  |  |  |  |  |  |  |  |
| товлению и ремонту инстру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мента и технологической ос |  |  |  |  |  |  |  |  |
| настки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для сдельщиков | 67 | 73 | 81 | 91 | 104 | 121 | — |  |
| для повременщиков | 63 | 68 | 75 | 85 | 97 | 113 | — |  |
| б) рабочие, непосредственно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занятые ремонтом и налад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кой основного технологиче |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ского, электрического и энер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гетического, эксперимен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тального и научного обору |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дования, машин, механиз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мов, автомобилей и другого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвижного состава, элек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тронно-вычислительной тех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ники, контрольно-измери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельных приборов и автома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для сдельщиков | 67 | 73 | 81 | 91 | 104 | 121 | — | — |
| для повременщиков | 63 | 68 | 75 | 85 | 97 | 113 | — | — |
| III. На остальных работах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для сдельщиков | 60 | 65 | 72 | 81 | 92 | 107 | — | — |
| для повременщиков | 56 | 61 | 67 | 75 | 86 | 100 | — |  |

Примечания: 1. Тарифные ставки, предусмотренные разделом I настоящей таблицы, могут вводиться руководителями предприятий по согласованию с профсоюзными комитетами (исходя из специфики производства) в целях создания преимуществ в оплате труда на работах, определяющих повышение технического уровня производства и качества продукции.

2. Тарифные ставки, предусмотренные подпунктом <б» раздела II настоящей таблицы, могут применяться для оплаты труда слесарей-ремонтников, слесарей-электриков по ремонту электрообору-

170

дования; электромехаников по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин; слесарей по контрольно-измерительным приборам и

яптпматмке- наладчиков CTaHKOB И МаНИПУЛЯТОРОВ С ПрОГраМННЫМ управлением; наладчиков контрольно-измерительных прибирав и автбмати-ки; электромонтеров по обслуживанию электрооборудования; электромонтеров по ремонту электрооборудования; электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Приложение 5. Нормативы косвенных затрат

Статья калькуляции

Норматив

база

%

Дополнительная заработная плата производственных рабочих

10—20

14 2-6

120—250 60—90 2—5

Отчисления на социальное страхование

Транспортно-заготови-тельные расходы

Цеховые расходы Общезаводские расходы Внепроизводственные расходы

Основная заработная плата

Сумма основной и дополнительной заработной платы

Стоимость сырья, материалов, покупных изделий и полуфабрикатов

Основная заработная плата Основная заработная плата Производственная себестои-

Приложение 6. Нормативы единовременных затрат на транспортировку, установку и монтаж оборудования

Вид оборудования	Норматив затрат, % от цены

на транспортировку   на установку и

Станочное оборудование Научные и аналитические приборы

4,0 4,0

4,0—6,0 2,0—4,0

6,0 5,0—10,0

20,0—50,0 5,0—10,0

Средства автоматизации Радиоэлектронная   аппаратура

Примечание. Стоимость I м2 производственной площади — 80—250 руб/м2. Норматив затрат на текущие ремонты — 2—6 % от цены РЭА.

171

Приложение 7. Тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергосистемами и электростанция-

UU   MuuUffApeit-n   «••«(«..«••••r»   »   •ЛФМТрс^и»——^»—

СССР (Вводится в действие с 1 января 1982 г. Прейскурант № 09—01)

| № | Энерго | Двухставочные |  | Одноставочные тарифы по |  |  | Опто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/r | система | тарифы |  | группам потребителей, |  |  | вые |
|  |  |  |  | коп. за 1 кВт-ч |  |  | потре- |
|  |  |  |  |  |  |  | бите- |
|  |  | Промышленные |  | Промыш | Электрифицирован |  | ли-пе-репро- |
|  |  | и приравненные |  | ленные и | ный транспорт |  | давцы |
|  |  | к ним потребители |  | прирав | (электротяга) |  | (гр. |
|  |  | с присоединенной |  | ненные |  |  | V) |
|  |  | мощностью |  | к ним |  |  |  |
|  |  | 750 кВ-А и выше |  | потре |  |  |  |
|  |  | (гр. 1) |  | бители с |  |  |  |
|  |  |  |  | присоеди |  |  |  |
|  |  |  |  | ненной |  |  |  |
|  |  | Плата за | Плата за | мощ | железно | город |  |
|  |  | 1 кВт | 1 кВт-ч | ностью | дорож | ской |  |
|  |  | макси | потреб | ДО | ный | (гр. IV) |  |
|  |  | мальной | ленной | 750 кВ.А | МПС. |  |  |
|  |  | нагрузки, | энергии, | (гр. II» | Судо |  |  |
|  |  | руб/год | коп*. |  | ходные |  |  |
|  |  |  |  |  | гидро |  |  |
|  |  |  |  |  | сооруже |  |  |
|  |  |  |  |  | ния |  |  |
|  |  |  |  |  | (каналы, |  |  |
|  |  |  |  |  | шлюзы в |  |  |
|  |  |  |  |  | судоподъ |  |  |
|  |  |  |  |  | емнике) |  |  |
|  |  |  |  |  | (гр. III) |  |  |
| 1 | Мосэнерго | 36 | 1,0 | 3,0 | 1,80 | 1,6 | 2,10 |
| 9 | Лрнанррго | ?R | 1 П | 5,Л | 1,60 | i,e | 1,05 |
| 3 | Калиннн- | 42 | 1,50 | 3,0 | 2,20 | 2,2 | — |
|  | градэнерго |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Воронеж- | 36 | 0,90 | 3,0 | 1,80 | 1,6 | 2,05 |
|  | энерго |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Киевэнерго | 39 | 1,2 | 3,0 | 2,00 | 1,8 | — |

* Плата за 1 кВт-ч потребленной электрической энергии на стороне первичного напряжения.

Приложение 8. Перечень прогрессивного оборудования

1. Автомат формовки выводов микросхем. Предназначен для формовки и обрезки выводов микросхем в корпусах типа 401.14.

Техническая характеристика:

Производительность, шт/ч — 1160

Количество микросхем при одновременной загрузке в магазин,

шт.— 512

Количество микросхем в одной кассете, шт. — 32

Количество кассет в магазине, шт. — 16

Источник питания — сеть переменного тока 220 В, 50 Гц

172

Потребляемая мощность, Вт— 150 Расход сжатого воздуха, л/с — 1 г«««р|.^|,>,— р-,...,,,.., „„   inon><ee^< 1001

2. Автомат пайки АП-1. Предназначен для дозировки пайки ИС к контактам печатных плат, выполняемых любым способом.

Техническая характеристика:

Габаритные размеры, мм:

установки пайки — 700Х800Х 1000

стойки ПУ — 600Х 475Х 1660 Стоимость автомата, тыс. руб. — 7,6 Стоимость стойки ПУ, тыс. руб. — 5,8

3. Автомат комплексной подготовки микросхем. Предназначен для подготовки ИС в корпусах 401.14-3 к монтажу с выполнением комплекса операций:

распаковка ИС из тары спутника;

формовка, обрезка выводов.

4. Линия пайки механизированная ЛМП-300. Производительность, пог.м/ч — 60 Габаритные размеры, мм — 3200Х 110Х 1500 Стоимость, тыс. руб. — 15,0

5. Установка пайки малогабаритная УПМ-150. Производительность, узлов/ч — не менее 50 Габаритные размеры установки, мм — 2090Х800Х 1200 Стоимость, тыс. руб. — 15,0

6. Оборудование для отмывки узлов на печатных платах от остатков флюса.

Ультразвуковая установка УЗВФ-3. Габаритные размеры, мм — 850Х500Х450 Стоимость, тыс. руб. — 4,7

Линия механизированной отмывки ячеек РЭА от флюсов. Производительность, ячеек/ч — не менее 100 Габаритные размеры, мм — 7000Х 1350Х 1330 СТОИМОСТЬ. ТЫС. DV6. — 37.63

Приложение 9. Значение коэффициентов приведения к расчетному году ai

| Число лет, |  |  | Число лет, |  | Число лет, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предшест- |  |  | следующих |  | следующих |  |
| вущих |  | ai | за расчет | ai | за расчетным | 0) |
| расчетному |  |  | ным годом |  | годом |  |
| году |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 2,5937 | 1 | 0,9091 | 12 | 0,3186 |
| 9 |  | 2,3597 | 2 | 0,8264 | 13 | 0,2897 |
| 8 |  | 2,1436 | 3 | 0,7513 | 14 | 0,2633 |
| 7 |  | ,9487 | 4 | 0,6830 | 15 | 0,2394 |
| 6 |  | ,7716 | 5 | 0,6209 | 20 | 0,1486 |
| 5 |  | ,6105 | 6 | 0,5645 | 25 | 0,0223 |
| 4 |  | ,4641 | 7 | 0,5132 | 30 | 0,0573 |
| 3 |  | ,3310 | 8 | 0,4665 | * 40 | 0,0221 |
| 2 |  | ,2100 | 9 | 0,4241 | 50 | 0,0085 |
| 1 |  | ,1000 | 10 | 0,3855 |  |  |
| 0 |  | ,0000 | 11 | 0,3505 |  |  |

Приложение 10. Значения коэффициента реновации ftp

| Срик службы | "р | Срик службы | *р | Cpun службы | itp | C¦JUn службы | up |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0000 | 6 | 0,1296 | 11 | 0,0540 | 20 | 0,0175 |
| 2 | 0,4762 | 7 | 0,1054 | 12 | 0,0468 | 25 | 0,0102 |
| 3 | 0,3021 | 8 | 0,0874 | 13 | 0,0408 | 30 | 0,0061 |
| 4 | 0,2155 | 9 | 0,0736 | 14 | 0,0352 | 40 | 0,00226 |
| 5 | 0,1638 | 10 | 0,0627 | 15 | 0,0315 | 50 | 0,00086 |